[회의록\_앱 개발 지원팀]

# 회의 일자

2020년 5월 17일 23시 ~ 5월 18일 02:00 (3시간)

# 회의록 작성자

김현규

# 회의 참석자

서영빈, 이진, 고상민 김승열, 김현규

# 회의 안건

1. 개발 진척 상황 보고

2. 앱 개발을 할지

3. 웹 개발을 할지 방향 선정

4. 팀을 어떻게 나눌지

# 회의 내용

1. 개발 진척상황

(앱)

1) 로그임 폼 (구현완료)

2)카카오톡으로 로그인을 하여 다음 폼(좋아요 카테고리)으로 넘어간다. (구현완료)

3) 좋아요 누른 개인 DB에 Data 저장 (개발 중)

(웹)

1) 사이트(구현완료)

2) 여행 동행자 구하는 페이지 (구현완료)

2. 앱 개발을 할지 웹 개발을 할지 개발 방향 선정

개발 방향 : 앱

- 이유 : 안드로이드 기반으로 한 앱 개발은 특정 팀원들만 담당할 수 밖에 없지만 상대적으로 덜 어려운 웹 개발의 경우는 모든 팀원들이 협업하여 개발할 수 있기 때문이다.

3. 개발을 위한 팀원 분배

매주 회의를 통해 팀원을 할당한다.

- 이유 : 실제 개발을 진행하면 개발에서 맡아야 될 부분 그리고 개발 외적으로 필요한 부분(자료수집, PPT, 회의록)이 유동적으로 변하기에 우리 팀 구성을 탄력적으로 조직해야 하기 때문이다.

1) 웹 개발 : 서영빈, 이진, 김승열, 이석희

2) 웹 개발 지원 : 고상민, 김현규

4. 중간발표 준비

1) 다이어그램 도안 작성 : 서영민, 이진

2) 피피티 작성 & 발표 : 고상민, 김현규

3) 기한 : 5월 21일 (목) 09시 까지

# 전달사항

* 5월 24일 (일) 오후 1시 전체회의